

**ГЛАВА**

**РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.10.2018 года с. Рощино №141**

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Рощинского сельского поселения на 2019-2023 годы»**

В целях комплексного решения вопросов благоустройства территории Рощинского сельского поселения , в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рощинского сельского поселения,

**постановляЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Рощинского сельского поселения на 2019- 2023 годы».

2.Разместить настоящее постановление на сайте администрации Рощинского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рощинского сельского поселения Л. С. Шпак

# 

Утверждена

постановлением главы администрации Рощинского сельского поселения

от 17.10.2018 г. № 141

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Рощинского сельского поселения**

**на 2019-2023 годы»**

**с. Рощино**

Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство территории Рощинского сельского поселения на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Рощинского сельского поселения на 2019-2023 годы» (далее – Программа) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Рощинского сельского поселения;  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Рощинского сельского поселения;  - совершенствование эстетического вида Рощинского сельского поселения;  - активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - повышение общего уровня благоустройства территории Рощинского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - содержание, текущий ремонт объектов благоустройство (МАФ, ДИП, газонов, зеленых насаждений);  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных свалок мусора;  - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;  - формирование условий и создание мест отдыха населения. | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Рощинского сельского поселения | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рощинского сельского поселения | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. **Благоустройство территорий общего пользования** 2. **Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения** 3. **Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения** | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 7635,0 | 1456,0 | 1501,0 | 1526,0 | 1551,0 | 1601,0 |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения | 7630,0 | 1455,0 | 1500,0 | 1525,0 | 1550,0 | 1600,0 |
| Внебюджетные средства | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования» | | | | | | |
| Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Рощинского сельского поселения. | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения» | | | | | | |
| Улучшение санитарного и экологического состояния территорий кладбищ. | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения» | | | | | | |
| Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.  Развитие благоустройства, озеленение территории Рощинского сельского поселения. | | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство территории Рощинского сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик населенных пунктов, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

**2. Цели муниципальной программы**

Целями муниципальной программы является: повышение уровня жизни населения за счет совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по благоустройству территории поселения, развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства поселения). Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач: повышение уровня благоустройства территории Рощинского сельского поселения; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, на территориях кладбищ и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. Достижение целей муниципальной программы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий программы.

Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период реализации с 2019 года по 2023 год.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

благоустройство территорий общего пользования(покраска стел с наименованием населенных пунктов, приведение в порядок территорий памятников воинской славы, косметический ремонт памятников воинской славы, уборка улиц и береговой линии реки(пляжи) от мусора, кошение травы вдоль дорог, в парках, на площадках, побелка деревьев, приобретение саженцев, озеленение территорий общего пользования, оплата за выполнение работ, содержание зеленых насаждений);

благоустройство территорий кладбищ (создание экологических, благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, посещения родственниками мест захоронений и отправления традиционных религиозных обрядов);

прочее благоустройство (профилактика численности безнадзорных животных, установка ограждений, МАФ, содержание ДИП, санитарная очистка и содержание территории поселения, сезонное содержание территории, создание парковой зоны)

**4. Перечень подпрограмм**

1. Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования»

Данная подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на достижение целей по комфортности мест общего пользования- покраска стел с наименованием населенных пунктов, приведение в порядок территорий памятников воинской славы, косметический ремонт памятников воинской славы, уборка улиц и береговой линии реки(пляжи) от мусора, кошение травы вдоль дорог, в парках, на площадках, побелка деревьев, приобретение саженцев, озеленение территорий общего пользования, оплата за выполнение работ, содержание зеленых насаждений;

2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»

Данная подпрограмма нацелена на создание экологических, благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, посещения родственниками мест захоронений и отправления традиционных религиозных обрядов.

3. Подпрограмма 3 «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»

Данная подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: профилактика численности безнадзорных животных, установка ограждений, МАФ, содержание ДИП, санитарная очистка и содержание территории поселения, сезонное содержание территории, создание парковой зоны.

**5. Характеристика основных мероприятий Программы**

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности.

**6.** **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство территории Рощинского сельского поселения на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Рощинского сельского поселения | Другие источники (в разрезе) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий общего пользования»** | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Содержание обелисков и стел. | 1280,0 |  | Показатель 1 | | тыс. руб. |  | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 265,0 |
| Показатель 2 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уборка мусора, ликвидация свалок | 770,0 |  | Показатель 1 | | тыс. руб. |  | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 160,0 |
| Показатель 2 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кошение травы | 1025,0 |  | Показатель 1 | | тыс. руб. |  | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 210,0 |
| Показатель 2 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Озелене-  ние | 530,0 |  |  | | тыс. руб. |  | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 |
|  | Итого: | 3605,0 |  |  | |  |  | 700,0 | 715,0 | 720,0 | 720,0 | 750,0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 « Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уборка мусора. | 265,0 |  | Показатель 1 | | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Показатель 2 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание территории кладбищ (окос травы) | 270,0 |  | Показатель 1 | | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 |
| Показатель 2 | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 535,0 |  |  | |  |  | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 |
| **Подпрограмма 3 «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Регулирование численности безнадзорных животных | 0 | 5,0 | Показатель 1 | тыс. руб. | | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка огражде-  ний на объектах | 933,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 149,0 | 184,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Санитар-  ная очистка заброшен-  ных террито-  рий в сельских населен-  ных пунктах | 1684,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 150,0 | 284,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 54. | УстановкаМАФ (урны, скамейки, лавочки) | 250,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сезонное содержание ДИП, санитарная очистка, текущий ремонт | 185,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Содержание и текущий ремонт контейнерных площадок | 125,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Очистка тротуаров, крыш от снега | 250,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Устройство парковочных мест | 63,0 |  | Показатель 1 | тыс. руб. | | 0,0 |  | 29,0 | 34,0 |  |  |
| Показатель 2 | тыс. руб. | |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3490,0 | 5,0 |  |  | |  | 640,0 | 690,0 | 700,0 | 715,0 | 750,0 |
|  | Всего: | 7630,0 | 5,0 |  |  | |  | 1440,0 | 1505,0 | 1530,0 | 1555,0 | 1605,0 |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы**

**с муниципальным заказчиком Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Рощинского сельского поселения об утверждении Программы, внесение изменений в Программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Рощинского сельского поселения;
* организацию управления Программой;
* создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;
* реализацию Программы;
* достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* обеспечивает привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;
* готовит и представляет координатору Программы отчёт о реализации Программы;
* на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
* размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и

реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или

качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;
* определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Рощинского сельского поселения.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчётным годом, направляет главе администрации Рощинского сельского поселения по формам, утвержденным постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 22.12.2017 года №146 «О порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рощинского сельского поселения».

- после окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет главе администрации Рощинского сельского поселения на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт о ее реализации по формам, утвержденным постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 22.12.2017 года №146 «О порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рощинского сельского поселения».

**10.1. Подпрограмма1 «Благоустройство территорий общего пользования»**

10.1.1. ПАСПОРТ

Подпрограммы1 «Благоустройство территорий общего пользования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство территорий общего пользования» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение достижения целей по комфортности мест общего пользования территорий Рощинского сельского поселения | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Улучшение качества благоустроительных работ на территориях общего пользования | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рощинского сельского поселения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |
| Администрация Рощинского сельского поселения | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения | 3605,0 | 700,0 | 715,0 | 720,0 | 720,0 | 750,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Рощинского сельского поселения; | | | | | | | |

**10.1.2. Цели и задачи Подпрограммы 1**

**«Благоустройство территорий общего пользования»**

Целью Подпрограммы 1 является: создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Рощинского сельского поселения

Задачи: улучшение облика населенных пунктов Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района.

**10.1.3.Характеристика проблем и основных мероприятий Подпрограммы 1**

**«Благоустройство территорий общего пользования»**

В настоящее время благоустройство территорий общего пользования не полностью охватывает всю площадь. Не достаточно системно проводятся благоустроительные работы. Не на должном уровне используется потенциал участия населения и организаций Рощинского сельского поселения в благоустройстве территорий. Необходимо шире использовать волонтёрские движения в данной сфере.

**10.1.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Благоустройство территорий общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#Par688) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  **«Благоустройство территорий общего пользования»** | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **3605,0** | **700,0** | **715,0** | **720,0** | **720,0** | **750,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 3605,0 | 700,0 | 715,0 | 720,0 | 720,0 | 750,0 | Глава администрации |  |
| 1.1. | Содержание обелисков и стел | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **1280** | **250,0** | **255,0** | **255,0** | **255,0** | **265,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 1280,0 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 265,0 | Администрация Рощинского сельского поселения |  |
| 1.2. | Уборка мусора, ликвидация свалок | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **770,0** | **150,0** | **150,0** | **155,0** | **155,0** | **160,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 770,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | Администрация Рощинского сельского поселения |  |
| 1.3. | Кошение травы | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **1025,0** | **200,0** | **205,0** | **205,0** | **205,0** | **210,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 1025,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |  |
| 1.4. | Озелене-  ние | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **530,0** | **100,0** | **105,0** | **105,0** | **105,0** | **115,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 530,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |  |

**10.2. Подпрограмма 2 « Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»**

10.2.1. ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 « Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | « Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Сс  Создание экологических, благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, посещения родственниками мест захоронений и отправления традиционных религиозных обрядов. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Содержание мест захоронений, отвечающим санитарным и экологическим требованиям | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Рощинского сельского поселения | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы | | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| Подпрограмма  **« Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»** | Администра-  ция Рощинского сельского поселения | Всего:  в том числе: | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 535,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 535,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Создание благоприятных и комфортных условий для посещения гражданами мест захоронений;  улучшение санитарного и экологического состояния кладбищ Рощинского сельского поселения. | | | | | | | |

**10.2.1.Цели и задачи Подпрограммы 2**

**« Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»**

Целью Подпрограммы 2 является: создание благоприятных и комфортных условий для посещения гражданами мест захоронений

Задачи: уборка мусора, окос травы, уборка старых деревьев, отсыпка надгробий

**10.2.2. Характеристика проблем основных мероприятий Подпрограммы 2**

**« Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»**

Существующие кладбища Рощинского сельского поселения требуют более тщательного и качественного содержания мест захоронений. участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими кладбищами: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству мест захоронений, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по благоустройству кладбищ проводились в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**10.2.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ 2**

**« Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#Par688) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  **« Благоустройство территорий кладбищ Рощинского сельского поселения»** | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **535,0** | **100,0** | **100,0** | **110,0** | **110,0** | **115,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 535,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | Глава администрации Рощинского сельского поселения |  |
| 1.1. | Уборка мусора | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **265,0** | **50,0** | **50,0** | **55,0** | **55,0** | **60,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 265,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | Администрация Рощинского сельского поселения |  |
| 1.2. | Содержание территорий кладбищ(окос травы) |  | **Итого** |  | **270,0** | **50,0** | **50,0** | **55,0** | **55,0** | **60,0** |  |  |
|  |  | 270,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | Администрация Рощинского сельского поселения |  |

**10.3. Подпрограмма 3 «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»**

10.3.1. Паспорт

Подпрограмма 3 «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Рощинского сельского поселения | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Профилактика численности безнадзорных животных, установка ограждений, МАФ, содержание ДИП, санитарная очистка  территории поселения, сезонное содержание территории, создание парковой зоны, поддержание чистоты и порядка ,  повышение уровня благоустройства территории Рощинского сельского поселения. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Рощинского сельского поселения | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы | | 2019-2023 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| Подпрограмма  **«Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»** | Администрация Рощинского сельского поселения | Всего:  в том числе: | 640,0 | 690,0 | 700,0 | 715,0 | 750,0 | 3495,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Приморского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения | 639,0 | 689,0 | 699,0 | 714,0 | 749,0 | 3490,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  Развитие благоустройства территории Рощинского сельского поселения. | | | | | | | |

**10.3.2 Цели и задачи Подпрограммы 3**

**«Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»**

Целью подпрограммы является: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Рощинского сельского поселения.

Задачи: содержание, памятников Воинской славы, создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей Рощинского сельского поселения; установка малых архитектурных форм, ДИП, создание условий для отдыха людей с ограниченными возможностями, регулирование численности безнадзорных животных, поддержание чистоты и порядка , повышение уровня благоустройства территории Рощинского сельского поселения.

**10.3.3. Характеристика проблем и основных мероприятий Подпрограммы 3**

**«Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения»**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территории, территорий общего пользования.

Основные мероприятия направлены на приведение в качественное состояние элементов благоустройства, оздоровление санитарной обстановки в поселении, создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан.

**10.3.4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#Par688) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  **Прочее благоустройство территории Рощинского сельского поселения** | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **3495,0** | **640,0** | **690,0** | **700,0** | **715,0** | **750,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | **3490,0** | **639,0** | **689,0** | **699,0** | **714,0** | **749,0** | Первый заместитель руководителя администрации |  |
| 1.1. | Регулирование численности  безнадзорных животных | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **5,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Специализированная организация |  |
| 1.2. | Установка ограждений на объектах | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **933,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **149,0** | **184,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 933,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 149,0 | 184,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.3. | Санитар-  ная очистка заброшен-  ных террито-  рий в сельских населен-  ных пунктах | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **1684,0** | **284,0** | **300,0** | **300,0** | **400,0** | **400,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 1684,0 | 284,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.4. | Установка  МАФ (урны, скамейки, лавочки) | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **250,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.5. | Сезонное содержание ДИП, санитарная очистка, текущий ремонт | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **185,0** | **30,0** | **35,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 185,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.6. | Содержание и текущий ремонт контейнерных площадок | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **125,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.7. | Очистка тротуаров, крыш от снега | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **250,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |
| 1.8. | Устройство парковочных мест | 2019-2023 годы | **Итого** |  | **63,0** |  | **29,0** | **34,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Рощинского сельского поселения |  | 63,0 |  | 29,0 | 34,0 |  |  | Начальник отдела МХ и Б;  МУП  «Эко-Комфорт» |  |