

 **ГЛАВА**

**РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

######  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 21 ноября 2017 г. с. Рощино №121

 **О дальнейшей реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края**

В целях дальнейшей реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда», в соответствии с утвержденным постановлениям Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 2022 годы утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 года № 114, , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании Устава Рощинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 1).

2. Утвердить план по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 3).

4. Утвердить Порядок включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 4).

5. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 5).

 6. Утвердить состав общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и рассмотрению, оценки дизайн- проектов, предложений, вынесению решения об определении дворовых, общественных территорий, включаемых в муниципальную программу и контроля за ее реализацией (Приложение 6).

7. Утвердить Положение об общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и рассмотрению, оценки дизайн- проектов, предложений, вынесению решения об определении дворовых, общественных территорий, включаемых в муниципальную программу и контроля за ее реализацией (Приложение 7).

 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рощинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рощинского сельского поселения Л. С. Шпак

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Рощинского сельского поселения

от 21.11.2017 г. № 121

 **Муниципальная программа**

 **«Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 г.г.»**

с. Рощино

2017 г.

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Администрация Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края |
| Участники Программы | Администрация Рощинского сельского поселения, Департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, граждане Рощинского сельского поселения |
| Подпрограммыпрограммы | 1. Благоустройство дворовых территорий .
2. Благоустройство общественных территорий.
 |
| Цели программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Рощинского сельского поселения;- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;- организация искусственного освещения дворовых территорий;-создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий;- совершенствование архитектурно художественного облика сел Рощино, Богуславец, Крутой яр, Таборово;- выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачипрограммы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Рощинского сельского поселения;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рощинского сельского поселения;- обеспечение формирования единого облика Рощинского сельского поселения;- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Рощинского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Целевой показатель |
| 01.01.2018 | 31.12.2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 10 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 6 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан | ед. | 0 | 10 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан | ед. | 0 | 6 |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Расходы (руб.) |
| Всего, в том числе: | 15 000 000 |
| Федеральный бюджет | 11 940 000 |
| Краевой бюджет | 2 445 000 |
| Бюджет поселения | 615 000 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) | 0 |
| Приложения | Приложения 1-12 являются неотъемлемыми частями Программы |
| ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы | -Увеличение доли отремонтированных дворовых и общественных территорий;-улучшение внешнего облика Рощинского сельского поселения и мест массового пребывания населения;-достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной и муниципальной власти |

1. **Характеристика текущего**

 **состояния сферы благоустройства в Рощинском сельском поселении**

 Благоустройство дворовых и общественных территорий Рощинского сельского поселения является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решении и одним из приоритетных направлений развития Рощинского сельского поселения, целью которого является повышение уровня качества жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

 Для решения данной проблемы, был проведен анализ существующего положения благоустройства территории поселения.

 На территории Рощинского сельского поселения насчитывается 10 многоквартирных домов, в которых проживает 398 человек.Основная часть домов построена более 30 лет назад, За период эксплуатации жилого фонда ремонт придомовых территорий не проводился, поэтому доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 20%, доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования составляет 5,7 %.. Жители, совместно с обслуживающей организацией, пытаются поддерживать дворовые территории в порядке. На организованных субботниках производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными насаждениями, озеленение, побелку покраску. Однако по причине износа основных элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата и не создают комфорта.

 Дворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные мостики и др. объекты пришли в негодность: асфальтное покрытие полностью отсутствует. Наружное освещение требует ремонта. Отсутствуют урны для сбора мусора. Многие лавочки находятся в неудовлетворительном состоянии. Также существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, т.к. детские игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для активного досуга детей. Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали отсутствие асфальтобетонного покрытия. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

 Также, не маловажным вопросом является благоустройство общественных территорий-тротуаров Данные территории занимают площадь 7500 квадратных метров Рощинского сельского поселения. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля полностью благоустроенных общественных территорий равна нулю, так как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

 Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1. **Приоритеты политики благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Администрация Рощинского сельского поселения разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Рощинского сельского поселения и создания комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Рощинского сельского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рощинского сельского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

 - архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

 - реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

 - освещение территорий при наличии технической возможности;

 - размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

 Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

 Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан

1. **Прогноз ожидаемых результатов**

 **реализации муниципальной программы**

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей.

По всем дворовым территориям будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка урн и лавочек), но и проведены работы из дополнительного перечня, такие как обустройство детских, спортивных площадок, озеленение.

Все общественные территории будут благоустроены.

При этом ожидается активное участие граждан и организаций в проведение всех необходимых мероприятиях, направленных на достижение поставленных целей.

Но вместе с тем существуют и определенные риски при реализации программы:

1.Затруднение в определении очередности и приоритетности включения дворовых территорий в план выполнения работ. Необходимо разработать Порядок подачи заявок и рассмотрения их комиссией с четкими критериями отбора.

2.Проблема поиска подрядчиков и затягивание сроков выполнения работ. Соблюдение всех установленных сроков на каждом этапе. Повседневный контроль.

При выполнении всех мероприятий будет достигнута основная цель программы, а именно усовершенствована система комплексного благоустройства на территории Рощинского сельского поселения и созданы комфортные условия проживания и отдыха населения.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Мероприятия программы будут реализовываться на протяжении 2018- 2022 года и включают в себя следующие этапы:

- до 15 декабря 2017 года - опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения на 2018- 2022 г.г.»;

 - до 30 декабря 2017 года - разработка, утверждение и опубликование порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с утвержденными формами, в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории;

- до 30 декабря 2017 года - разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018 год, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

- до 30 декабря 2017 года - разработка, утверждение и опубликование порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2018- 2022 г.г. общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018- 2022 г.г.;

- до 30 декабря 2017 года - утверждение муниципальной программы на 2018- 2022 годы;

- до 30декабря 2017 года – подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проектов, каждой дворовой территории, включенной в 2018 г. в муниципальную программу в 2018- 2022 г.г. , а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- до 30 марта 2018 года - ​ проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам дворовых и общественных территорий, заключение договоров;

- до 31 декабря 2022 года -​  завершение работ по благоустройству территорий;

- до 31 декабря 2022 года - подготовка отчетов по использованию бюджетных средств.

1. **Состав основных мероприятий,**

**а также показатели результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и адрес выполнения работ по благоустройству | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый (непосредственный) результат | Основные направления реализации (заполняется после проведения и принятия заявок) | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| * 1. **. Повышения уровня благоустройства**

**дворовых территорий Рощинского сельского поселения** |
| 1.Благоустройство10 дворовых территорий с. Рощино  | Администрация Рощинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Благоустроенная дворовая территория, соответствующая современным требованиям  | Выполнение следующих работ **из минимального перечня:** - асфальтирование дворовых проездов;- обеспечение освещения дворовых территорий;- установка скамеек, урн. |  Количество благоустроенных дворовых территорий  |
| 2.Благоустройство10 дворовых территорий с. Рощино | Администрация Рощинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Благоустроенная дворовая территория, соответствующая современным требованиям  | Выполнение следующих работ **из дополнительного перечня:** - оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок;- озеленение территорий;- иные виды работ. |  Количество благоустроенных дворовых территорий  |
| * 1. **Повышение уровня**

**благоустройства общественных территорий** |
| 1.Благоустройст во общественных территорий:-  **с. Рощино –** 3 объекта;- **с. Богуславец-** 1 объект;**- с. Крутой Яр-** 1объект;**- с. Таборово-** 1 объект; | Администрация Рощинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Благоустроенное место массового отдыха, комфортное для проведения времени | Выполнение следующих видов работ: устройство цветников, скверов, парков, установка малых архитектурных форм, асфальтирование площадок для игр. | Количество благоустроенных общественных территорий  |
| * 1. **Повышение уровня вовлеченности заинтересованных**

**граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству****территории Рощинского сельского поселения** |
| 1.Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (трудовое участие) | Администрация | 2018 | 2012 | Активное участие граждан в формировании современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения | 1. Подготовка предложений.2. Участие в обсуждении проекта Правил благоустройства Рощинского сельского поселения. | 1 Количество благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан2. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан |
| 2.Проведение информационно-разъяснительной работы | Администрация | 2018 | 2022 | Участие в формировании комфортной городской среды на территории поселения всех жителей Рощинского сельского поселения  | 1. Подготовка и проведение собраний2 Размещение программы и порядков на сайте администрации Рощинского СП, в средствах массовой информации3.Проведение публичных обсуждений программы, предложений, проектов и правил благоустройства | 1 Количество благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан2. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан |

1. **Основные меры правового регулирования**

**в сфере благоустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

 Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

 Вся деятельность в отношении благоустройства территории Рощинского сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691 «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы», Уставом Рощинского сельского поселения и постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 21 ноября 2017 г. № 121 «О дальнейшей реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края».

**8. Перечень и краткое описание подпрограмм**

 Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий.

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит повысить комфортные условия проживания населения Рощинского сельского поселения.

Увеличить количество дворовых территорий, соответствующих установленным нормам благоустройства.

 Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий

Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволит улучшить эстетический вид Рощинского сельского поселения и создать цивилизованные условия для жизни и отдыха граждан.

**9. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,**
**а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

В результате решения обозначенных задач будут достигнуты целевые показатели, согласно Перечня целевых показателей муниципальной программы Рощинского сельского поселения.

**Перечень**

 **целевых показателей муниципальной программы**

**Рощинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя |  Единица измерения | Значения показателей |  |
| 01.01.2018 | 31.12.2022 | Наименованиепрограммныхмероприятий |
|  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Рощинского сельского поселения «Формирования современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 г.г.» |
| 1 | 1. **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Рощинского сельского поселения»**
 |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед.  | 0 | 10 | Выполнение работ включенных в обязательный и дополнительный перечень работ по благоустройству территории |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан | ед.  | 0 | 0 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (финансовое участие), Проведение информационно-разъяснительной работы |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан | ед. | 0 | 10 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (трудовое участие),Проведение информационно-разъяснительной работы |
| 2 | 1. **Подпрограмма: «Благоустройство общественных территорий»**
 |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед.  | 0 | 6 | Выполнение работ по благоустройству |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных с финансовым участием граждан | ед.  | 0 | 0 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (финансовое участие), Проведение информационно-разъяснительной работы |
| 2.3 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан | ед.  | 0 | 6 | Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению граждан в проведение работ по благоустройству поселения (трудовое участие),Проведение информационно-разъяснительной работы |

**10. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС)  |  Источник финансирования  | Расходы, тыс. рублей |
| 2018- 2022 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения на 2018- 2022 г.г.»** | администрация Рощинского сельского поселения, департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации | **Всего** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Бюджет поселения  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Краевой бюджет  | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Федеральный бюджет  | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Рощинского сельского поселения»**
 | администрация Рощинского сельского поселения, департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации | **Всего** | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1433 |
| Бюджет поселения  | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,8 |
| Краевой бюджет  | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 233,6 |
| Федеральный бюджет  | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1140,6 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |
| 1.1.Благоустройство 10 дворовых территории с. Рощино  | администрация Рощинского сельского поселения, департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации  | **Всего** | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1433 |
| 1. **Подпрограмма**  **«Благоустройство общественных территорий Рощинского сельского поселения»**
 | администрация Рощинского сельского поселения, департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации | **Всего** | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1567 |
| Бюджет поселения  | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,2 |
| Краевой бюджет  | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,4 |
| Федеральный бюджет  | 1249,7 | 1249,7 | 1249,7 | 1249,7 | 1247,4 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |
| 2.1.Благоустройство общественных территорий:- с. Рощино –3 объекта;- с. Богуславец- 1 объект;- с. Крутой Яр- 1 объект;- с. Таборово- 1 объект.  | администрация Рощинского сельского поселения, департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации  | **Всего** | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1567 |

**11. План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018- 2022 г.г. |
|  |  |  | 31.12.2018 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. |
| Контрольное событие №1 -благоустройство дворовых территорий |  | Глава Рощинского сельского поселения  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2- благоустройство общественных территорий |  | Глава Рощинского сельского поселения  |  |  |  |  |  |

***Приложения к программе:***

 **Приложение 1.** Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018- 2022 году, с перечнем видов работ.

 **Приложение 2.** Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и принятыми в соответствии с этими Правилами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами и подлежат благоустройству в 2017 году, отобранных для участия в программе.

 **Приложение 3.** Размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

**Приложение 4**. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

**Приложение 5**. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской Федерации на 2018 год.

 **Приложение 6.** Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации.

 **Приложение 7.** Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.

 **Приложение 8.** Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

 **Приложение 9.** Порядок обеспечения условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 **Приложение 10**.Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Рощинского сельского поселения.

 **Приложение 11**.Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройств

 **Приложение 12.** Адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (при необходимости, определяемой администрацией Рощинского сельского поселения).

 **Приложение 1**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. №121

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018- 2022 г.г. с перечнем видов работ, планируемых**

* **выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018- 2022 г.г.**

**Общественные территории** - это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территорий), доступные и бесплатные

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общественной территории** | **Местонахождение** | **Площадь****(кв.м.)** | **Виды работ** |
|  |
| 1 | Площадь и сквер перед клубом «Геолог» и у памятника воинам-односельчанам, погибшим в ВОВ, с. Рощино (южная, западная и северная стороны) | ул. Ленинская, 30 | 200 | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия площади и пешеходных дорожек
2. Установка бордюрного камня.
3. Установка скамеек и урн.
4. Озеленение.
5. Устройство наружного освещения.
 |
| 2 | Парк отдыха у культурно-развлекательного центра, с. Рощино | ул. Лазо,д.2А | 750 | 1. Устройство асфальтобетонного покрытия площади и дорожек
2. Установка бордюрного камня.
3. Ремонт, установка беседок, скамеек и урн.
4. Озеленение.
5. Устройство наружного освещения.
6. Установка МАФ.
7. Строительство общественного туалета.
 |
| 3 | Тротуар вдоль улицы Ленинская, с. Рощино | ул. Ленинская | 4500 | 1. Установка урн.
2. Устройство асфальтобетонно-

го покрытия площади.1. Установка бордюрного камня.

4. Установка МАФ |
| 4 | Площадь перед зданием СДК с. Богуславец | ул. Колхозная,д.3 | 150 | 1. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия площади и пешеходной дорожки 2.Установка бордюрного камня.

3.Установка скамеек и урн.1. Озеленение.
2. Ремонт наружного освещения.
 |
| 5 | Площадь перед зданием клуба «Виктория», с. Крутой Яр | ул. Паровозная,д.5Е | 500 | 1.Устройство асфальтобетонного покрытия площади.2.Установка бордюрного камня.3.Установка скамеек и урн.4. Озеленение.5. Установка МАФ |
| 6 | Площадь перед зданием клуба, с. Таборово | ул.Шкоды,д.15А | 200 | 1.Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки.2. Установка скамеек и урн. |

 **Приложение 2**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. №121

**Адресный перечень**

 **многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами и подлежат благоустройству в 2018- 2022 г.г.**

**Дворовые территории -** это территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой** **территории многоквартирного дома** | **Площадь дворовой территории****(кв.м.)** | **Примечание** (Ранее проводимые работы по дворовым проездам) | **Дата постановки на кадастр. учет, площадь в кв.м.** |
| **с. Рощино** |  |
| **ул. Рощина** |  |
| 1 | Дом № 22 | 4000 | Подсыпка грунтом | 03.11.20035138 |
| 2 | Дом № 24 | 3000 | Подсыпка грунтом | 03.1120033584 |
| 3 | Дом № 24А | 3000 | Подсыпка грунтом | 03.1120039000 |
| 4 | Дом №26 | 3100 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
| 5 | Дом №28 | 2700 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
| 6 | Дом №45 | 1200 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
| **ул. Подгорная** |  |
| 7 | Дом № 29 | 1400 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
| 8 | Дом № 29А | 1200 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
| **Ул. Лазо** |  |
| 9 | Дом № 4 | 3600 | Подсыпка грунтом | 03.1120039500 |
|  | **Ул. Мира** |  |  |  |
| 10 | Дом №1Б | 3200 | Подсыпка грунтом | 03.1120034592 |

 **Приложение 3**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района. Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

 **Размер средств Рощинского сельского поселения (с учетом предоставленной субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, мероприятия |  Источник финансирования  | Расходы, тыс. рублей |
| 2018- 2022 г.г.. |
| 1 | 3 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г.г.»** | **Всего** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Бюджет поселения  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Краевой бюджет  | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Федеральный бюджет  | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Рощинского сельского поселения»**
 | **Всего** | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Бюджет поселения  | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,8 |
| Краевой бюджет  | 233,1 | 233,1 | 233.1 | 233,1 | 233,6 |
| Федеральный бюджет  | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1138,3 | 1140,6 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Рощинского сельского поселения»**
 | **Всего** | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1567 |
| Бюджет поселения  | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,2 |
| Краевой бюджет  | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,4 |
| Федеральный бюджет  | 1249,7 | 1249,7 | 1249,7 | 1249,7 | 1247,4 |
| Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) |  |  |  |  |  |

 **Приложение 4**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

 поселения Красноармейского муниципального района ,Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Минимальный перечень работ по благоустройству**

 **дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

1.Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3.Установка скамеек, урн.

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** |
|  | **Скамья** |
| **1.1.** |  | **Скамья со спинкой:**длина скамейки - 2,085 м;ширина - 770 мм;высота - 975 мм. |
| **1.2** |  | **Скамейка со спинкой**Характеристика:Высота (мм) не менее 850 Длина (мм) не менее 2100 Ширина (мм) не менее 550 Высота сиденья (мм) не менее 440  |
|  | **Урна**  |
| **2.1.** |  | **Урна для мусора:**высота - 540 м;ширина – 400 мм;объем: 20 л. |
| **2.2.** |  | **Урна уличная:**высота - 570 мм;ширина - 480 мм;объем: 40 л. |

Кроме комфортного и уютного места, которое спасет от дождя и жаркого солнца, беседка может стать и украшением дачной территории, являя собой оригинальный или классический проект, красочно и со вкусом воплощенный в жизнь.

[Малые архитектурные формы — беседки разнообразных проектов](https://dachadecor.ru/images/besv_land_diz.jpg)

 **Приложение 5**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

 **В случае принятия решения заинтересованными лицами включаются следующие виды работ:**

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок,

 - оборудование автомобильных парковок;

 - озеленение территорий, иные виды работ.

 Детские карусели



Теневые навесы Информационные стенды



 Арки Оборудование для спортплощадки

  

 

**Благоустройство и озеленение**

**

 **Приложение 6**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Форма трудового участия**

**и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

 **дворовых территорий**

 Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве дворовой в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий может осуществляться в виде:

1. Выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), участия в субботниках;
2. Предоставления строительных материалов, техники и т.д.
3. Обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
4. Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

 **Приложение 7**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Нормативная стоимость (единичных расценок) работ,**

**входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу администрации Рощинского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения в 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед. измерения** | **Единичная расценка (руб.)** |
| 1 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством основания  | 1 кв.м. | не более 1500 |
| 2 | Устройство бордюр  | 1пог.м. | не более 3000 |
| 3 | Установка светильника  | 1 шт. | не более 3500 |
| 4 | Установка урны  | 1 шт. | не более 3400 |
| 5 | Установка скамейки | 1 шт. | не более 9700 |
| 6 | Озеленение (устройства клубы, цветника) | 1 кв.м. | не более 560 |

 **Приложение 8**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от .21..112017 г. № 121

**Порядок разработки,**

**обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018- 2022 г.г., содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

 Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации муниципальной программы администрации Рощинского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022г. г.» и определяет порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн- проектов, условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов для формирования окончательного вида благоустройства территорий многоквартирных домов.

**1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке**

1.1. Благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории.

1.2. Заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

1.3. Участник обсуждения - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в обсуждении дизайн проектов дворовых территорий многоквартирных домов (далее – собственники помещений в многоквартирном доме).

**2. Разработка и утверждение дизайн- проектов**

 2.1. Разработка дизайн- проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Рощинского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов Рощинского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн- проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Рощинского сельского поселения, осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах.

2.3. Разработка дизайн- проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом исполнительной власти Приморского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

 2.4. Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектно- сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

**3. Обсуждение и утверждение дизайн- проекта**

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Рощинского сельского поселения уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн- проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

**4. Порядок подачи заявки на участие**

**в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов**

4.1. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов администрация Рощинского сельского поселения должна определить состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений, в который могут входить старшие домов, председатели и члены совета многоквартирных домов.

4.2. Администрация Рощинского сельского поселения готовит сообщение о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения, которое подлежит размещению на официальном сайте Рощинского сельского поселения.

4.3.. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения подается в администрацию Рощинского сельского поселения в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте администрации Рощинского сельского поселения с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.4. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности и без изменения проектно-сметной документации;

 4.5. Общественная комиссия по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Рощинского сельского поселения Красноармейского района Приморского края на 2018- 2022 г.г. в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы (далее – Комиссия) рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.6. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

4.8. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы будут выполняться по ранее согласованному дизайн- проекту.

 Приложение 1

 к Порядку обсуждения с заинтересованными

 лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства

 дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу администрации Рощинского

 сельского поселения «Формирование современной комфортной

 городской среды на территории Рощинского сельского

 поселения на 2018- 2022 г.г.»

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу администрации Рощинского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения на**

 **2018- 2022 г. г.»**

**Дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Куда**: администрация Рощинского сельского поселения: 692180, с. Рощино, ул. Рощина, д.47

**Наименование участника обсуждения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Местонахождение участника обсуждения** (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНН, ОГРН, КПП** (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов Рощинского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид работ, адрес дворовой территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу администрации Рощинского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения в 2017 г.» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки на включение дворовой территории в муниципальную программу администрации Рощинского сельского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Рощинского сельского поселения на 2018- 2022 г. г.» до моего письменного отзыва данного согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (личная подпись) (расшифровка)

 **Приложение 9**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018-2022 г. г.», утвержденной постановлением главы

администрации Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Порядок обеспечения условия о проведении мероприятий**

**по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

 Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

 **Приложение 10**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Рощинского сельского поселения**

 **Приложение 11**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Мероприятия по инвентаризации**

**уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

 **Приложение 12**

 к муниципальной программе «Формирование современной

 комфортной городской среды на территории Рощинского сельского

поселения Красноармейского муниципального района, Приморского края на 2018- 2022 г. г.», утвержденной постановлением главы администрации

 Рощинского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 121

**Адресный перечень**

**подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (при необходимости, определяемой администрацией**

 **Рощинского сельского поселения)**