

**ГЛАВА**

**РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 сентября 2021 г. с. Рощино № 110

 **Об утверждении Плана проведения профилактических выжиганий на территории Рощинского сельского поселения в осенний период 2021 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с наступлением осеннего пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в пожароопасный период, руководствуясь Уставом Рощинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План проведения профилактических выжиганий на территории Рощинского сельского поселения. Приложение №1

2.Разместить настоящее постановление на сайте администрации Рощинского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рощинского сельского поселения Л. С. Шпак

Приложение №1

План

проведения профилактических выжиганий на территории Рощинского сельского поселения в осенний период 2021 года

1. села Рощино, Богуславец.

Срок проведения-октябрь 2021 года.

Место проведения-западная и северо-западная стороны сел Рощино, Богуславец, южная сторона села Богуславец.

Время проведения-с 10.00 часов до 17.00 часов.

Ориентировочная площадь выжиганий-105 гектар.

Старший –главный специалист администрации Дерик В. Д.(тел. 23-3-08, 89089989315) Состав группы-5 человек(работники администрации и члены добровольной пожарной дружины)

Техника-пожарная машина-1 единица.

1. село Крутой Яр.

Срок проведения-октябрь 2021 года.

Место проведения-северо-восточная, южная и юго-западная стороны села Крутой Яр.

Время проведения-с 10.00 часов до 17.00 часов.

Ориентировочная площадь выжиганий-15 гектар.

Старший –староста села Крутой Яр, Шерстнева Н. А.(тел. 89089601462) Состав группы-3 человека(работник администрации и члены добровольной пожарной дружины)

Техника-пожарная машина-1 единица.

1. село Таборово.

Срок проведения-октябрь 2021 года.

Место проведения-северо-восточная, северная и западная стороны села Таборово.

Время проведения-с 10.00 часов до 17.00 часов.

Ориентировочная площадь выжиганий-20 гектар.

Старший –староста села Таборово, Яковец О. А.(тел. 89089858646) Состав группы-3 человека(работник администрации и члены добровольной пожарной дружины)

Техника-пожарная машина-1 единица.